# MedSystem — Proposta Comercial Executiva

Documento Comercial — Resumo executivo para decisores

Data do documento: agosto de 2026

## 1. Resumo executivo

O MedSystem é um sistema clínico web que digitaliza o prontuário, organiza a recepção e dá visibilidade gerencial à clínica, integrado ao SPDATA — sem substituir o sistema de origem e sem perder o histórico existente.

Ele resolve, de forma objetiva, três problemas de negócio:

- Consultas perdidas (no-show) — visibilidade das faltas, com motivos e tendências;

- Exames solicitados e não realizados — acompanhamento e recuperação de exames com valor estimado;

- Retrabalho operacional — agenda sincronizada, prontuário com modelos, documentos médicos automáticos e painel de chamada com voz.

## 2. Escopo da solução

| Módulo | Entrega |
| --- | --- |
| Agenda e atendimento | Agenda sincronizada do SPDATA, fila de espera, status do atendimento, dashboard do médico. |
| Prontuário eletrônico | Anamnese, evolução com versionamento, CID-10, prescrição, solicitação de exames, rascunho automático. |
| Documentos médicos | Atestado, encaminhamento, solicitação de procedimento e guia TISS com logo do convênio. |
| Recepção | Visão consolidada do dia, check-in, filtros, resumo em tempo real, painel de chamada em TV com voz. |
| Gestão de faltas | No-show com motivos, relatórios e gráficos por mês, especialidade e dia da semana. |
| Retenção de exames | Acompanhamento de exames solicitados, status de realização, dias em aberto, valor estimado e indicadores. |
| Integrações | SPDATA (agenda, atendimentos, pacientes, médicos, convênios, especialidades, exames, CID-10, logos TISS) e BioData (histórico de anamneses). |
| Administração | Cadastro de unidades e usuários, importações de catálogos, multiunidade com um login. |

## 3. Escopo de implantação

- Preparação — levantamento do ambiente (SPDATA/Firebird e BioData/SQL Server), definição das unidades, cadastro de administrador;

- Importações de dados-base — convênios, especialidades, exames, procedimentos e logos TISS;

- Cadastro de usuários — admin, recepção e médicos (vinculados ao SPDATA);

- Operação assistida — acompanhamento do primeiro mês de uso com ajustes;

- Treinamento — recepção, médicos e administradores.

## 4. Entregáveis

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Sistema implantado | Ambiente Docker (frontend, backend, MySQL, Redis, HTTPS) operando com o SPDATA do cliente. |
| Dados-base carregados | Catálogos de convênios, especialidades, exames, procedimentos e logos TISS importados. |
| Usuários ativos | Admin, recepção e médicos cadastrados e treinados. |
| Documentação | Guia de deploy e documentação das tabelas/integrações fornecidos com o sistema. |

## 5. Responsabilidades da contratada

- Implantar e configurar o sistema nos ambientes acordados;

- Realizar importações e cadastros iniciais;

- Treinar os usuários;

- Prestar suporte e manutenção conforme contrato;

- Corrigir defeitos identificados no escopo entregue.

## 6. Responsabilidades do cliente

- Disponibilizar acesso de rede ao SPDATA (Firebird) e ao BioData (SQL Server) com credenciais de leitura;

- Disponibilizar um servidor (VPS ou on-premise) com recursos compatíveis;

- Indicar responsáveis para o cadastro e o treinamento;

- Manter o ambiente de origem estável e acessível durante a implantação.

## 7. Premissas

- O SPDATA permanece como fonte da verdade para agenda, atendimentos, pacientes e catálogos; o MedSystem espelha e consulta esses dados;

- O acesso ao SPDATA/BioData é de leitura (com comandos de importação executados pela contratada quando necessário);

- Dados de laudo/resultado de exames e valores reais faturados dependem de fontes ainda não mapeadas no SPDATA (ver documento de limitações).

## 8. Itens fora do escopo

- Migração ou substituição do SPDATA;

- Alterações estruturais no banco de dados do SPDATA;

- Desenvolvimento de módulos não listados neste documento;

- Integrações com operadoras de planos de saúde além do que já é feito via guia TISS;

- Auditoria ativa de todas as ações do sistema (estrutura prevista, porém ainda não totalmente conectada ao fluxo).

## 9. Cronograma

Investimento: A definir.

O cronograma típico, em fases, pode ser planejado em conjunto após o levantamento do ambiente:

| Fase | Duração estimada |
| --- | --- |
| Preparação e levantamento | 1 semana |
| Implantação e importações | 1 a 2 semanas |
| Treinamento | 1 semana |
| Operação assistida | 4 semanas |

O cronograma exato depende do número de unidades, médicos e da disponibilidade dos acessos pelo cliente.

## 10. Investimento e condições comerciais

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Licenciamento | A definir em negociação comercial (modalidade mensal por unidade/usuário ou proposta fixa). |
| Implantação | A definir conforme escopo e ambiente. |
| Suporte e manutenção | A definir (nível de SLA e canal de atendimento). |
| Condições de pagamento | A definir em negociação comercial. |

Nenhum valor é apresentado neste documento. A proposta comercial detalhada deve ser emitida após o levantamento do ambiente e o alinhamento do escopo.

## 11. Por que o MedSystem

| Critério | Resposta |
| --- | --- |
| Para clínicas com SPDATA | Aproveita o investimento existente, sem migração de dados. |
| Para a gestão | Faltas e exames não realizados deixam de ser invisíveis — viram painéis com valor estimado. |
| Para o médico | Consulta mais rápida, documentos automáticos e histórico do paciente na tela. |
| Para a recepção | Um sistema único para o dia inteiro, com painel de chamada moderno. |
| Para a operação | Deploy com Docker e documentação técnica incluída. |

## 12. Próximos passos

- Agendar demonstração do sistema;

- Realizar levantamento do ambiente (SPDATA, BioData, rede e servidor);

- Definir cronograma e valores;

- Iniciar a implantação em fases.

Voltar ao índice