Plano de Implementação das Melhorias

Risco 1 – Compartilhamento de Base de Dados para Desenvolvimento de Soluções de IA

Objetivo

Implementar controles técnicos, jurídicos e organizacionais para permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras utilizando dados do Hospital, em conformidade com a LGPD, reduzindo os riscos de vazamento, uso indevido, acesso não autorizado e tratamento incompatível com a finalidade institucional.

Plano de Ação

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantar todos os projetos de IA e desenvolvimento previstos | Identificar quais projetos utilizarão dados do hospital | Diretoria Médica / TI / DPO | 10 dias |
| 2 | Identificar quais dados serão necessários para cada projeto | Aplicar o princípio da necessidade (art. 6º, III, LGPD) | Desenvolvedor / TI / DPO | 15 dias |
| 3 | Classificar os dados quanto ao grau de sensibilidade | Identificar dados pessoais, sensíveis, anonimizados e administrativos | DPO / TI | 15 dias |
| 4 | Elaborar o Registro das Operações de Tratamento (ROPA) do projeto | Formalizar o tratamento dos dados | DPO | 20 dias |
| 5 | Elaborar o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) | Avaliar riscos antes do compartilhamento da base | DPO | Antes do início do projeto |
| 6 | Definir a base legal aplicável ao tratamento | Justificar juridicamente o compartilhamento e desenvolvimento | Jurídico / DPO | Antes da implementação |
| 7 | Aprovar formalmente o projeto pela Diretoria | Garantir autorização institucional | Diretoria Executiva | Antes do acesso à base |
| 8 | Criar procedimento interno para autorização de acesso às bases de dados | Padronizar solicitações futuras | DPO / TI | 30 dias |

Fase 2 – Contratualização

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Revisar o contrato existente com o desenvolvedor | Verificar se contempla tratamento de dados pessoais | Jurídico |
| 10 | Elaborar Aditivo Contratual específico para desenvolvimento de IA | Incluir cláusulas de proteção de dados e segurança da informação | Jurídico / DPO |
| 11 | Formalizar Acordo de Confidencialidade (NDA) | Garantir sigilo das informações | Jurídico |
| 12 | Definir responsabilidades entre Controlador e Operador | Atender aos arts. 39 a 42 da LGPD | Jurídico / DPO |
| 13 | Estabelecer cláusulas sobre incidentes de segurança | Definir comunicação, responsabilidades e prazos | Jurídico |

Fase 3 – Preparação da Base de Dados

Objetivo

Impedir que dados reais sejam utilizados desnecessariamente durante o desenvolvimento.

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Criar ambiente de homologação separado da produção | Evitar acesso direto à base produtiva | TI |
| 15 | Gerar uma cópia técnica da base | Utilizar somente ambiente controlado | TI |
| 16 | Remover dados desnecessários | Aplicar minimização de dados | TI / DPO |
| 17 | Anonimizar dados sempre que possível | Reduzir risco de identificação | TI |
| 18 | Pseudonimizar dados quando a anonimização inviabilizar o projeto | Preservar funcionalidade com menor risco | TI |
| 19 | Validar a qualidade da base anonimizada | Garantir utilidade para desenvolvimento | Desenvolvedor / TI |

Fase 4 – Controle de Acesso

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Definir quais profissionais terão acesso | Aplicar princípio do menor privilégio | TI |
| 21 | Criar usuário exclusivo para desenvolvimento | Evitar uso de contas institucionais | TI |
| 22 | Implantar autenticação multifator | Reduzir risco de invasões | TI |
| 23 | Registrar todos os acessos (logs) | Garantir rastreabilidade | TI |
| 24 | Restringir download da base | Evitar cópias indevidas | TI |
| 25 | Bloquear compartilhamento externo | Controlar exportações | TI |

Fase 5 – Segurança da Informação

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Criptografar a base de desenvolvimento | Proteger os dados armazenados | TI |
| 27 | Criptografar a transmissão de dados | Proteger comunicação entre sistemas | TI |
| 28 | Implantar backup seguro | Garantir recuperação da base | TI |
| 29 | Definir política de retenção da base de testes | Eliminar dados após o desenvolvimento | TI |
| 30 | Realizar testes de vulnerabilidade | Identificar falhas antes da produção | TI |

Fase 6 – Governança da IA

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Criar Comitê de Inteligência Artificial | Aprovar projetos envolvendo IA | Diretoria |
| 32 | Elaborar Política Institucional de IA | Definir regras para utilização da tecnologia | DPO |
| 33 | Definir fluxo de aprovação de novos projetos | Padronizar governança | DPO |
| 34 | Estabelecer critérios éticos para utilização da IA | Evitar tratamentos discriminatórios | Comitê de IA |
| 35 | Avaliar periodicamente os modelos desenvolvidos | Garantir conformidade contínua | Comitê |

Fase 7 – Auditoria

| Nº | Atividade | Objetivo | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Auditar acessos à base de desenvolvimento | Verificar acessos indevidos | TI |
| 37 | Revisar periodicamente os perfis de acesso | Remover acessos desnecessários | TI |
| 38 | Auditar logs de utilização | Detectar comportamentos anômalos | TI |
| 39 | Revisar o RIPD sempre que houver alteração do projeto | Manter avaliação de riscos atualizada | DPO |
| 40 | Elaborar relatório semestral de conformidade | Acompanhar evolução dos controles | DPO |

Entregáveis Esperados

Ao final da implementação, deverão estar disponíveis os seguintes documentos e controles:

Documentação

- Inventário de Dados utilizados no projeto.

- Registro das Operações de Tratamento (ROPA).

- Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD).

- Política de Inteligência Artificial.

- Procedimento para Compartilhamento de Bases de Dados.

- Procedimento de Anonimização e Pseudonimização.

- Procedimento de Controle de Acesso.

- Plano de Retenção e Descarte de Dados de Desenvolvimento.

- Plano de Resposta a Incidentes envolvendo IA.

Instrumentos Jurídicos

- Aditivo Contratual para Desenvolvimento de Soluções com IA.

- Acordo de Confidencialidade (NDA).

- Cláusulas de Proteção de Dados.

- Termo de Responsabilidade para Desenvolvedores.

Controles Técnicos

- Ambiente segregado de homologação.

- Base de dados anonimizada ou pseudonimizada.

- Autenticação multifator.

- Registro de logs.

- Criptografia em repouso e em trânsito.

- Backups protegidos.

- Controle de exportação de dados.

Parecer

Considerando que o projeto piloto prevê o acesso de um desenvolvedor externo a informações estruturadas do sistema hospitalar para criação de soluções baseadas em Inteligência Artificial, recomenda-se que nenhuma base de dados de produção seja compartilhada antes da implementação das medidas acima descritas. A disponibilização de dados deverá ocorrer exclusivamente em ambiente segregado, mediante autorização formal da Diretoria, celebração dos instrumentos contratuais pertinentes, elaboração do RIPD e adoção de técnicas de anonimização ou pseudonimização sempre que tecnicamente viáveis. Essas atividades permitem compatibilizar a inovação tecnológica com os princípios da LGPD, reduzindo significativamente os riscos de vazamento, uso indevido de dados pessoais sensíveis e responsabilização do hospital perante titulares e órgãos reguladores.

S.M. J.

Edmée Capovilla Froz

Encarregada de dados